Documento onde serão destacados pontos no desenvolvimento do projeto, principalmente as mudanças no cronograma.

1. Adição da tecnologia Rough Animator, plataforma onde os GIFs estão sendo criados e editados.
2. Adição da etapa de edição de texto nas janelas Sobre e Contato como tópico dentro do cronograma.
3. Adição da funcionalidade de edição de estilo (fonte das letras e paletas) dentro do tópico de edição de estilo CSS da página.
4. Mudança na organização de lógico de application. Apenas um documento deve compreender tanto o DataBase de GIFs quanto o controlador, e não documentos separados como o tópico de tarefas descreve.
5. A etapa de povoamento de Assets precisou ser antecipada para facilitar a elaboração da lógica da aplicação.